Demo 訊息功能與跨角色動作驗證報告

校園助理 App · apps/mobile

產出日期：2026-05-19

# 一、執行摘要

本次驗證範圍涵蓋 demo 模式下 5 個主要角色（學生、教師、助教、社團幹部、系主任）與 3 個輔助角色（管理員、校友、訪客）之間 8 條跨角色動作鏈：請假、宿舍報修、訂餐、課程求助、社團申請、作業繳交、公告審核，以及訪客隔離。

採用 Jest 整合測試直接呼叫 demoStore 的所有 producer 函式（與 UI 按鈕觸發路徑相同），共 22 個測試案例，全數通過（22/22 PASS）。過程中發現並修補 3 個會在口試現場露餡的 bug（詳見第三節）。

結論：口試 demo 的訊息收發、跨角色審核、未讀計數、reset 隔離等機制均可正常運作；本報告同時列出建議的口試講解角度與 3 項剩餘風險。

# 二、角色 × 訊息功能矩陣

以下表格列出 8 個 demo 角色在群組聊天、私訊 (DM)、通知推播、課程相關訊息的支援狀態。

| 角色 | 訊息行為 | 群組 | DM | 通知 | 課程訊息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生 student | 收件匣 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 老師 teacher | 收件匣 + 審核 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 出/批作業 |
| 助教 ta | 收件匣 + 求助回覆 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 批改 |
| 社團幹部 club_officer | 收件匣 + 入社審核 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 系主任 dept_head | 收件匣 + 公告審核 + 請假 | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 管理員 admin | 收件匣 + 報修/訂單推進 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 校友 alumni | 只收公開公告 | — | — | ✅ | — |
| 訪客 guest | 無收件匣 | — | — | — | — |

## 八條跨角色動作鏈摘要

| 動作鏈 | 發起角色 | 接收角色 | 回流到 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 請假 | 學生 | 老師 / 系主任 | 學生收核准/退回 | ✅ 通過 |
| 宿舍報修 | 學生 | 系統管理員 (admin) | 學生收派工/完工 | ✅ 通過 |
| 訂餐 | 學生 | admin (vendor fallback) | 學生收成立/狀態 | ✅ 已修補後通過 |
| 課程求助 | 學生 | 助教 + 老師 | 學生收 TA 回覆 | ✅ 通過 |
| 社團申請 | 學生 | 社團幹部 | 學生收核准/拒絕 | ✅ 通過 |
| 作業繳交 | 學生 | 老師 + 助教 | 繳交紀錄入 store | ✅ 通過 |
| 公告審核 | 老師 | 系主任 | 師生 + 校友收公告 | ✅ 通過 |
| 訪客 (guest) 隔離 | — | — | 永遠不收訊息 | ✅ 通過 |

# 三、發現的問題與修補

## BUG-1  (P2 / 文案誤導)

位置：apps/mobile/src/services/demoStore.ts · placeOrder()

現象：商家發給學生的「訂單成立」訊息 senderRole 被誤標為 student。學生會看到「自己」是這則 success 通知的 senderRole，回覆面板邏輯會錯亂。

修補：改成 senderRole: admin（demo 內 vendor → admin fallback），並補上行內註解說明。

## BUG-2  (P3 / 文案矛盾)

位置：apps/mobile/src/screens/CafeteriaAiFirstScreen.tsx

現象：註解寫「通知 vendor」、Alert 顯示「切換成商家角色可在『店家後台』看到」，實際上訊息只進 admin 收件匣；店家後台 (VendorManagementScreen) 走另一條 cafeteriaData 路徑，不會看到 demoStore 的訂單。

修補：改寫註解與 Alert 文案：明確說明 demo 中要切到「餐廳 / 系統管理員」角色 → 訊息收件匣推進訂單；VendorManagement 後台是另一條展示路徑。

## BUG-3  (P2 / Demo 體驗)

位置：apps/mobile/src/services/cafeteriaData.ts

現象：靜園自助餐的 ownerUid 寫死 test-vendor，但 DemoRolePill 切到 vendor 後 auth uid 是 demo_cafeteria，導致 VendorManagementScreen 找不到「我擁有的店家」，落入 fallback。

修補：把 ownerUid 改為 demo_cafeteria，讓 demo vendor 切過去就看得到自己的店。

# 四、驗證測試明細（22 / 22 通過）

完整 jest 測試檔：apps/mobile/src/__tests__/demoStoreCrossRole.test.ts

| 測試案例 | 驗證重點 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 請假鏈：student → teacher/dept_head | 送出後 teacher 和 department_head 各收 1 則 action；學生 0 則。 | ✅ |
| 請假鏈：核准 → student success | 訊息 type=success，學生 1 則 | ✅ |
| 請假鏈：退回 → student warning | 訊息 type=warning，學生 1 則 | ✅ |
| 報修鏈：student → admin | admin 收 action 含 relatedDormRepairId | ✅ |
| 報修鏈：派工 + 完工 → student 雙通知 | 學生連收 2 則狀態通知 | ✅ |
| 訂餐鏈：成立 (student success) + 新訂單 (admin action) | 學生 1 則 success、admin 1 則 action | ✅ |
| 訂餐鏈：senderRole=admin (bug fix 驗證) | 原本 senderRole=student，修補後為 admin | ✅ |
| 訂餐鏈：狀態推進 (processing/ready) | 學生連收訂單狀態（含 ready=action 型） | ✅ |
| 求助鏈：student → ta + teacher | 兩個角色同時收到 | ✅ |
| 求助鏈：TA 回覆 → student success | 訊息 body 含回覆內容 | ✅ |
| 社團鏈：申請 → club_officer，不誤發給 admin | admin 0 則、club_officer 1 則 | ✅ |
| 社團鏈：重複申請保護 | 同學同社團二次 applyClub 回傳 null | ✅ |
| 社團鏈：核准 / 拒絕通知 | success / warning 對應正確 | ✅ |
| 作業鏈：student → teacher + ta | 兩者皆含 relatedAssignmentId | ✅ |
| 公告鏈：提交 → 系主任 | 老師 / 學生此時皆 0 則 | ✅ |
| 公告鏈：核准 → 全體 + 老師個別 success | 學生/老師/助教/校友收到「公告發布」；老師額外收「已核准」 | ✅ |
| 公告鏈：退回 → 老師 warning + 原因 | 訊息 body 含原因字串 | ✅ |
| guest 隔離 | seed 完整跑完，guest.getMessagesForRole=[] | ✅ |
| 未讀計數 | 6 個工作角色 unread 都 ≥ 預期下限 | ✅ |
| markRead 後不再計入 | before-1 = after | ✅ |
| resetDemoStore 隔離 | seed 後 reset，七個角色 inbox 全空 | ✅ |
| seedDemoQueues 完整性 | 7 條 store 集合都各 ≥ 1 筆 | ✅ |

# 五、剩餘風險與口試講解建議

風險 1：publishAnnouncement 目前沒有從 Teacher UI 的「發布公告」按鈕呼叫；demo 中只能透過 seedDemoQueues 或 lmsV2WriteTools 觸發。若想現場演示老師打字 → 系主任審核，建議在 TeacherCockpitAiFirstScreen 上加一個「示範：送一則公告審核」按鈕（5–10 行程式碼）。

風險 2：DemoRole 型別不含 vendor / parent，DemoRolePill 把 vendor → admin fallback。對訊息路由沒影響，但建議口試講解時主動說明：「demo 在訊息層級把 vendor 視為 admin，因為兩者在校園 App 都是『店家／後台收件方』」。

風險 3：persona_switch_demo.html 的人名「阿櫻」與 mobile DemoRolePill 的「阿英」不一致；建議統一（口試講評若有人問可改）。

# 六、口試 Demo 操作順序建議

經過本次驗證，最穩定的 demo 順序如下（每步換角色用右上角的 Demo 角色 pill）：

1. 以「學生 顧晉瑋」進入今天 (Today) → 按「向老師請假」、進 Cafeteria 下單、進 Library 預約一本書、進 AIStudyBuddy 求助、進 Clubs 申請攝影社、進作業詳情按「繳交」。

2. 切到「我的 → 一鍵 seed 示範佇列」一次補齊 6 件待處理（保險步驟，避免上一步少按）。

3. 切到「教師 張怡君」→ 訊息收件匣：核准請假 / 看作業繳交通知 / 回覆求助。

4. 切到「助教 林助教」→ 訊息收件匣：看到求助 + 作業，做一次回覆。

5. 切到「社團幹部 魏社長」→ 訊息收件匣：核准入社申請。

6. 切到「系主任 黃主任」→ 訊息收件匣：核准請假 + 核准公告（這步會發佈到全體師生）。

7. 切回「學生」→ 收件匣會出現：請假已核准、求助已回覆、入社已通過、公告已發布 — 完整動作鏈閉環。

8. 切到「管理員」→ 處理報修派工 + 訂單推進，學生會看到狀態變更。

9. 最後切到「訪客 guest」→ 收件匣空白，展示權限隔離。

# 七、如何重跑驗證

cd apps/mobile && npx jest src/__tests__/demoStoreCrossRole.test.ts --runInBand

預期輸出：22 passed, 0 failed。如有失敗，會直接指出哪一條動作鏈或訊息路由壞掉。